专家楼工程设计任务书

| 项目概况 | 专家楼工程建筑面积2200平方米，层高2层，钢结构装配式建筑，功能主要用于办公、学术活动、食宿等。 |
| --- | --- |
| 项目地点 | 蚌埠市曹山路1000号 |
| 设计费预算 | 5万元 |
| 工程投资概算 | 工程总投资约550万元 |
| 资质要求 | 建筑行业设计专业甲级或钢结构工程设计专项甲级 |
| 设计内容 | 本次设计招标为施工图设计，工作内容包括： 1．施工图设计，需按图审部门意见调整直至通过； 2．中标人须对所有成果负总责，各项成果及审查工作必须确保通过，中标单位负责承担完成本项目涉及所需的全部技术支撑； 3．设计包括建筑一般性装饰但不包括内装饰设计。 |
| 设计周期 | 建筑方案批复后20天（行政审批时间不列入设计周期） |
| 付款方式 | 设计完成并通过审查提交图纸合格证后一周内付至设计费的100%。 |
| 其它要求 | 1、该项目建筑类型需采用钢结构装配式建筑，合同总价包含施工图建筑结构水电暖专业设计费用，及节能、绿色建筑等一切完成图纸审查所必须的专项设计。图纸审查费用由学院承担 。 2．提交施工图纸8套。所有文件电子版光盘2份。 3．中标设计单位在规定时间内不能完成设计任务或设计质量达不到采购人规定深度的，采购人有权在合同价款内，进行经济处罚，同时取消其中标资格。 4．中标方技术服务：一般设计变更或设计指导，应现场明确提出解决方案， 1日内补齐设计变更书面文件；对较大设计变更或涉及多专业交叉的设计变更，或需专项论证的，原则上1日内明确提出解决方案，并在2日内完善书面手续。因设计单位原因，影响整个工程建设进度的，按2000元/日扣违约金，违约金累计最高不超过总设计费的15%。 5．各项目负责人如应办理基建工程手续需要在蚌埠市建筑管理部门进行人员备案。 |
| 设计人员要求 | 1．设计项目负责人需能满足建筑主管对部门对施工图审查、备案及施工许可证办理的资质要求； 2．各专业设计配套必须齐全。 （应同时提供委派项目负责人相关资质证书复印件） |
| 违约责任 | 1、设计单位在接受资料后，无特殊原因，不能按照约定时间提交各个阶段设计成果，每延迟一天，按相应合同金额的5%进行罚款。同时，对未经委托单位同意，超过约定时间3天以内的，连续出现3次的；或超过约定时间3天以上的，连续出现2次的，委托单位有权拒付全部或部分费用，并终止合同。 2、设计单位应对施工图纸等设计成果进行认真审核，如发现错项、漏项、与审批方案不符、未按业主前期要求修改等情况的，每发生一次，对设计单位处以1000元违约金。 |
| 备注 | 现场勘查联系人：张老师 0552-3179866 |

安徽电子信息职业技术学院

2018年5月18日