校园文化宣传安装工程项目招标文件

一、项目名称：安徽电子信息职业技术学院校园文化宣传安装工程

二、招标范围：宣传栏设计、定制与安装，具体工程量见附件技术参数。

三、建设地点：安徽省蚌埠市曹山路1000号

四、资金来源：学校自筹

五、招标方式：公开招标

六、投标人须具备如下条件：

（1）具有独立法人资质的广告或装饰企业

（2）业绩要求：须具备已完工单项合同金额20万元及以上的校园文化或户外广告制作等类似工程业绩（以2012年1月1日以来的合同原件或中标通知书原件为准）。

（3）符合法律法规规定的其它条件。

七、项目主要内容：

1、教室宣传栏设计制作安装。

2、办公室工作职责、工作制度牌等设计制作安装。

3、建筑公共区域宣传的设计制作安装。

4、各类字体设计制作安装。

5、道路标识牌的维修。

6、校园规划图展示制作安装。

八、工期要求：项目工期25日历天完成,工期每延误1天按工程总价2%罚款。

九、投标保证金：

（1）本次投标保证金为30000元；

（2）投标人须在开标前1天自投标单位法人基本帐户转至招标人指定帐户，其它缴款方式无效；

开户名：安徽电子信息职业技术学院

帐号：80300012011100006628

徽商银行蚌埠分行东淮支行

（3）投标保证金未中标一周内退回，中标后转为项目质量保证金，项目竣工验收合格一年后无息退还。

十、开标时间：2015年3月18日9：00

十一、开标地点：学院三楼会议室（信息中心南301室）

十二、标书要求：

1、投标人于2015年3月18日上午8：30前将密封完好的送达开标现场。标书一式两份。

2、标书必须包括以下内容：

a. 企业法人证；

b. 法定代表人身份证明，或法定代表人授权委托书及身份证明；

c. 投标报价函，并按照学院提供的技术参数中项目名称顺序分项报价。

d. 工期计划安排；

e. 设计方案要求有彩色效果图，单独A4幅面装订成册，提交正本1份，副本1份，同时提供JPG格式电子文件1份；

3、 投标单位准备10分钟PPT，开标现场作设计成果介绍展示。

十三、工程款支付

1、工程竣工验收合格后支付工程总价100%；

2、竣工验收合格一年后，无质量问题退还工程质量保证金。

十四、评标办法：

1、对投标人进行资格审查，不通过资格审查投标无效，资产审查合格的投标人，按抽签顺序进行方案介绍。

2、对设计方案进行评审，方案评审结论为通过与不通过；

3、对通过的方案，采用合理低价中标法。

十五、联系方式

招标联系人：刘老师  电话：0552-3172933

技术联系人：陈老师  电话：0552-3172886

招标监督人：孙老师  电话：0552-3172884

安徽电子信息职业技术学院

2015年3月6日