实验楼工程造价咨询竞争性谈判文件

学院开展实验楼工程项目建设，现对实验楼工程造价咨询进行竞争性谈判，欢迎具备条件的国内供应商参加谈判。

一．采购项目名称及内容

1、项目名称：安徽电子信息职业技术学院实验楼工程造价咨询

2、项目内容：实验楼工程量清单及控制价编制及项目施工单位采购在蚌埠市公共资源交易中心招标所需要提供的各类造价文件及资料。

二．供应商资格

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、具有甲级工程造价咨询资质；

3、具有建筑投资3000万元以上公共建筑工程项目造价咨询服务业绩；

4、项目负责人具有注册造价工程师资格；

5、项目负责人具有为公共建筑工程项目提供工程量清单及控制价编制服务的业绩；

6、本项目不接受联合体谈判。

三．项目需求

（一）项目概况

实验楼项目建筑面积约16500平方米，层高12层，钢筋混凝土框架结构，抗震烈度7度，项目预算约3647万元。项目地点位于安徽省蚌埠市曹山路1000号。

（二）招标范围

实验楼工程项目工程量清单及控制价编制。

（三）工程量清单及控制价编制要求

1、纪律要求

1.1不能按照计划规定的时间提交相应节点成果文件，未影响开标的，每发生一次扣除本项目10%的造价咨询费用。

1.2不能按时完成委托任务或因清单编制错误，造成开标时间延迟3日以内的，扣除本项目30%的造价咨询费用；延迟时间3日以上的，扣除本项目50%的造价咨询费用；延迟5日以上的，扣除本项目全部咨询费用。

因招标人图纸需求等变更及答疑回复不及时造成延期的，应在收到图纸或答疑后重新确定造价成果文件提供的节点时间。

1.3未经委托人同意，私自改变图纸内容和招标需求编制清单控制价，或图纸需求不明确的内容未征得委托人答复而擅自自行推论进行工程量清单控制价编制的。开标前发现的，扣除本项目20%的造价咨询费用。开标后发现的，扣除本项目50%的造价咨询费用。

1.4未经委托人同意，擅自向相关单位提供造价成果文件或出具情况说明的，扣除本项目全部造价咨询费用。

1.5对招标清单控制价编制过程中获得的信息，造价咨询单位应予保密；违反相关保密义务，造成有关信息泄露的；或与第三方串通，造成业主单位经济损失的，应赔偿造成的有关损失。触犯相关法律的，依法处理。

2、技术要求

2.1、计算或组价错误等影响该单项子目造价3%以上的，扣除本项目5%的造价咨询费用；影响该单项子目造价5%以上的，扣除本项目10%的造价咨询费用；影响该单项子目造价10%以上的，扣除本项目30%的造价咨询费用。

2.2、计算或组价错误等影响本项目控制价超过2％以上的，扣除本项目10%的造价咨询费用；影响控制价超过3％以上的，扣除本项目50%的造价咨询费用；影响控制价超过5％以上的，扣除本项目全部咨询费用；影响控制价超过10％以上的，扣除本项目全部咨询费用，并通报工程造价咨询行业主管部门。

单位工程处罚与单项工程处罚不重复累计，以较高的处罚为准。

2.3、工程量清单中缺漏项的，按照缺漏项工程造价的10%扣除造价咨询费用。

2.4、对招标文件及造价管理文件中明文规定的预留金、暂定量、暂定价及工程类别等，清单控制价中出现错误，每发现一处，扣除本项目5%的造价咨询费用，扣完为止。如影响评标的，扣除50%的造价咨询费用。

2.5、对招标文件及造价管理文件中明文规定的各种规费或不可竞争费费率、计费基数等，清单控制价中出现错误，或主要材料不按照信息价组价等每发现一处，扣除本项目5%的造价咨询费用，扣完为止。

2.6、无正当理由擅自提高或降低定额人工、材料、机械消耗量的，每发现一处，扣除本项目10%的造价咨询费用，扣完为止。

3、质量要求

3.1、提供的造价文件不完整，没有按照委托方的要求提供，每缺少一项，扣除本项目5%的造价咨询费用；清单控制价签字盖章不完整的，扣除本项目5%的造价咨询费用。

3.2、造价咨询单位在项目的服务过程中，不积极配合，项目负责人不负责的，扣除本项目20%的造价咨询费用。

3.3、未按照合同约定建立项目档案管理制度，造成对相关人的疑问无法作答，或无资料可查的，造成重大影响的，造成损失的由造价咨询单位承担相应赔偿责任。

4、重大错误处理

4.1、因清单控制价问题影响评标但未改变评标结果的，扣除本项目30%的造价咨询费用；影响评标结果造成投诉或重新招标的，扣除本项目全部咨询费用。

4.2、以上各种处罚情况，若在本项目报酬结清后发现的，可在履约保证金中扣除，若履约保证金不足的，由造价咨询单位另行缴纳赔偿金，采购人保留向造价咨询单位进一步追偿的权利。

4.3、因造价成果文件问题造成严重后果的，约谈造价咨询单位，扣除相应造价咨询费用、履约保证金等。由此给采购人造成的其他损失由造价咨询单位赔偿。同时将根据情形向相关造价行业主管部门通报。

5、扣除造价咨询费用处理

5.1、扣除造价咨询费用在按合同约定的支付日期前，直接自咨询费用中扣除。

5.2、本项目报酬结清后发现的，在履约保证金中扣除，若履约保证金不足由造价咨询单位另行向甲方缴纳赔偿金，甲方保留向造价咨询单位进一步追偿的权利。

（四）工期要求

在业主单位提交完整施工图纸7日内提交工程量清单及控制价成果报告。

（五）报价要求：

本项目工程量清单及控制价编制按取费进行报价，即在皖价服[2007]86号文件相应取费标准基础上的投标优惠比例，（如：收费标准为100%，投标人拟收费70%，则投标费率（即投标报价）为70%）。

注：投标价格应包括履行合同所发生的一切费用，包含但不限于可能存在的各种风险、责任、义务等支出。

（六）付款方式

项目开标确认中标单位后一次性支付。

（七）本项目是否要求本地化服务能力：要求   □不要求

本地化服务的能力是指具有以下条件之一：

1．在本地具有固定的办公场所及人员；

2．在本地具有固定的合作伙伴；

3．供应商在本地注册成立的；

4．承诺成交即设立本地化服务机构。

备注：“本地”系指：项目所在地

四．报价文件

报价文件必须包含以下内容：

1、谈判授权书（详见附件）原件（法人代表参加谈判的，响应文件中须提供身份证明复印件。被授权人须提供社保证明）；

2、合法有效的营业执照和税务登记证(复印件)；

3、资质证书（复印件或影印件）；

4、服务方案、服务承诺、人员配备；

5、谈判响应函、报价表；

6、本地化服务情况一览表；

7、其他响应文件资料(包括企业资信、荣誉等)。

8、业绩（经过政府采购程序的，且招标代理机构或监管机构网站可查询中标情况的。谈判时，须同时提供合同、中标（成交）通知书、查询网址及查询截图。不满足上述条件，响应文件中须同时提供该业绩的合同复印件、业主证明复印件及与该项目对应的供货（服务）发票复印件。）（原件携带现场备查）

五．谈判时间及地点

1、谈判时间：2016年11月22日上午9：00

2、谈判地点：安徽电子信息职业技术学院信息中心南301室

六．报名

1、报名时间：2016年 11月15日9:00至2016年11月21日17:00止

2、报名地点：安徽电子信息职业技术学院信息中心南203室

七．联系方法

采购联系人：冯老师

电话：0552-3179866

采购监督人：孙老师

电话：0552-3172884

安徽电子信息职业技术学院

2016年11月15日