安徽电子信息职业技术学院

教职工餐厅改造工程采购询价文件

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：安徽电子信息职业技术学院 地址：蚌埠市曹山路1000号 |
| 2 | 项目名称 | 教职工餐厅改造工程 |
| 3 | 建设地点 | 安徽电子信息职业技术学院三楼食堂 |
| 4 | 招标范围 | 餐厅装饰及改造 |
| 5 | 预算资金 | 4万元、超预算报价无效 |
| 6 | 计划工期 | 工期：为 20 日历天 |
| 7 | 质量要求 | 合格 |
| 8 | 投标人资质条件、能力 | 资质条件： - 独立法人企业2、具有装饰资质 |
| 9 | 踏勘现场 | 投标人必须踏勘现场。 |
| 10 | 报价截止时间 | 2016年7月29日 9 时 00 分 |
| 11 | 签字或盖章要求 | 须按格式文件要求签字或盖章 |
| 12 | 装订要求 | 装订盖章密封 |
| 13 | 递交报价文件地点 | 安徽电子信息职业技术学院信息中心南304室 |
| 14 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：安徽电子信息职业技术学院信息中心南301室 |
| 15 | 保证金 | 质量保证金2000元，在中标公示3天内需要自投标人基本帐户转入招标人指定帐户。 开户名：安徽电子信息职业技术学院 帐号：80300012011100006628 徽商银行蚌埠分行东淮支行 |
| 16 | 招标联系人 | 丁老师：0552-3172933 |
| 17 | 技术联系人（现场勘查） | 武老师：0552-3179129 |
| 18 | 招标监督人 | 孙老师：0552-3172884 |

# 一．评标办法

在符合技术参数、施工方案和报价完整的情况下，合理低价中标法。本项目采购人不承诺最低价中标（注：若投标单位低于三家，将转为竞争性谈判）。

# 二．技术参数

一、项目概况

项目为安徽电子信息职业技术学院三楼食堂教职工餐厅改造工程，三楼食堂包房、大厅、售饭厅等进行维修改造。

二、项目需求

1.见采购人施工图纸，色彩按设计方案效果图。

2．采购人提供项目施工改造方案清单，工作量只作为报价人参考，实际工程量由报价人自行现场勘查测量，一旦报价视为报价人理解采购人方案实施全部内容，中标后不再调整合同价款。

3．采购人以电子文件形式提供施工图及工程报价表

# 三、报价文件组成

1．企业法人证等相关资质证书（复印件加盖章）

2．法人授权书

3．报价表，包括各子项报价清单，按照采购人提供表格报价。

# 四、付款方式

项目竣工验收合格后支付工程总价100%，工程竣工一年后无质量问题无息退还保证金。工期每延误一天罚款2000元。

安徽电子信息职业技术学院

2016年7月21日

附件一

法人代表授权书（原件）

致：安徽电子信息职业技术学院

本授权书声明：           （投标人名称）的       （委托法人代表姓名、职务）授权        （被授权人的姓名、职务）为我方就安徽电子信息职业技术学院教职工餐厅改造工程投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字（盖章）：

职    务：

单位名称：

代理人（被授权人）签字（盖章）：

职    务：

单位名称：

投标人名称：

（公章）

日期：

附件二

安徽电子信息职业技术学院教职工餐厅改造工程报价书

| 投标单位名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 | 人民币小写： 人民币大写： |
| 质量等级 |  |
| 完工期 | 接甲方通知日起 日历天完成 |
| 是否响应付款方式 |  |
| 质保期 |  |
| 投标优惠说明： |  |

投标单位（盖章）：         法人代表或代理人签字：

年  月  日