安徽电子信息职业技术学院

绿化景观工程

询

价

文

件

采购单位: 安徽电子信息职业技术学院

2016 年 8 月 5 日

目    录

第一章　采购公告              
第二章　报价须知

第三章  采购内容及要求

第四章  报价文件格式

4．2询价报价书（见第四章4.2条）；

4．3询价报价表（见第四章4.3条）

4．4授权委托书（见第四章4.4条）；

4．5法定代表人身份证明（见第四章4.5条）

4．6采购保证金（见第四章4.6条附报价保证金转帐凭证复印件）

4．7报价人承诺书（见第四章4.7条）

4．8施工现场人员组织表（格式）

4．9类似工程业绩（格式）

4．10资格审查资料

第一章  询价公告

我院拟建设绿化景观工程项目，采用公开询价采购方式确定施工单位，现公告如下。

一、项目名称：安徽电子信息职业技术学院绿化景观工程。

二、采购范围：绿化用地平整，排水，乔木、灌木种植、养护等，花坛建设。

三、建设地点：安徽省蚌埠市曹山路1000号

四、预算资金： 45万元

五、采购方式：公开询价

六、报价人须具备如下条件：

1、被询价的供应商必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的全部要求。

2、具有园林绿化工程施工叁级及以上资质。注册资金不低于1000万元。

3、具有类似工程施工经验，近3年内绿化工程造价不少于50万元的工程业绩，信誉良好。

4、符合法律法规规定的其它条件。

七、工期要求：90天（含节假日和阴雨天）

八、领取询价文件须知

投标人应于2016年8月5日-8月11日8：30-17：00前往安徽电子信息职业技术学院行政管理处（信息中心南203室）领取询价文件。

九、投标保证金：

本项目投标保证金60000元，须在开标前一日自投标单位法人基本帐户转至招标人指定帐户，其它缴款方式无效。

开户名：安徽电子信息职业技术学院

帐号：80300012011100006628

开户行：徽商银行蚌埠分行东淮支行

十、开标时间：2016年8月12日上午9：00

十一、开标地点：学院三楼会议室（信息中心南301室）

十二、联系方式

招标联系人：万老师 0552-3179866，13003013725

招标监督人：孙老师 0552-3172884，13956337043

第二章 报价须知

一、前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：安徽电子信息职业技术学院绿化景观工程 采购内容：绿化用地平整，排水，乔木、灌木种植、养护等，花坛建设 |
| 2 | 项目经理必须具备园林类项目经理证，参加报价如不是法人本人，则必须为该项目的项目经理作为委托代理人参加报价。 |
| 3 | 报价保证金: 陆万 元，报价截止时间前一日交纳。保证金从报价人基本账户并采用转账方式提交，并于开标现场核验交纳凭证。 保证金转账账号如下： 开户名：安徽电子信息职业技术学院 开户行：徽商银行蚌埠分行东淮支行 账 号：80300012011100006628 （报价人转账须在“转账单附言”栏目注明，银杏林绿化工程询价采购保证金字样。）（凡是以个人账户转账的报价保证金一律为废标。） |
| 4 | 报价有效期：90天，从报价截止时间开始计。 |
| 5 | 发标时间：2016年 8 月 5 日至2016 年 8 月 11 日（上午9：00至11：00，下午15：00至17：00，节假日休息）； 采购截止时间：2016年 8 月 11 17：00 ，逾期将被拒收。 采购地址：安徽电子信息职业技术学院信息中心南301室 |
| 6 | 开标时间：2016年 8月 12 日 上午 09:00，报价人的法定代表人（或委托代理人）必须参加开标会，否则按无效报价处理。 开标地点：安徽电子信息职业技术学院信息中心三楼会议室（南301室） |
| 7 | 报价文件份数：商务标、技术标各正本壹份，副本两份，密封递交。 装订要求：报价文件的正本与副本应采用A4纸印刷，分别胶印装订成册，编制目录和页码，签字、盖章齐全。（不采用胶印装订的报价文件为废标） |
| 8 | 本次采购项目的上限控制价45万元。 控制价依据现行市场成本价加合理利润编制。报价单位的报价总报价超过采购控制价的按废标处理。 |
| 9 | 评标委员会的组建：评标委员会由5人组成。 |
| 10 | 付款方式：工程竣工验收合格后一次性支付。 投标保证金：60000元，中标后转为质量保证金，于工程竣工一年后苗木成活率达95%及以上支付。如苗木成活率低于95%，每低一个百分点按6000元扣除质量保证金，扣完为止，对未成活苗木，中标人应先安排补种后方可申请退还质量保证金。 工程每延误一天按4000元罚款。 |
| 11 | 在报价有效期内，报价单位就询价文件内容如有质疑，可向采购人提出，采购人以质疑回复形式在校园网上发布。 |
| 12 | 查询采购公告及中标公示 网站：安徽电子信息职业技术学院 网址：http://www.ahdy.edu.cn |

二、报价人须提供的资格审查资料

1、报价人报价需提交如下材料：

（1）授权委托书原件（法定代表人亲自报价不需要）；

（2）法定代表人（或委托代理人）身份证原件；

（3）报价保证金交纳凭证原件；

（4）《报价文件》规定的资格后审材料

①营业执照副本（报价时出示原件）

②税务登记证（报价时出示原件）

③资质证书（报价时出示原件）

（5）《报价文件》含技术标、商务标各3份。应密封并加盖法人印章。

2、资格审查合格后，经现场工作人员同意并监督采购人将《报价文件》交于现场工作人员处。审查不合格或未经审查的报价无效。

3、在签订合同前，采购人有权要求报价人进一步补充提交有关证明材料。

4、采购人应如实地填写报价文件的有关内容，采购人在评标过程中一旦发现报价人填报的报价文件失实或不符，采购人对该报价文件不予评比，也不向报价人解释原因。

三、采购文件的答疑

1、报价人应仔细阅读和检查询价文件的全部内容，若有疑问应以书面形式按照询价公告中载明的通讯地址通知采购人，采购人只对在开标前3天收到的要求答疑的函件予以答复。

2、采购人的答疑将在报价截止时间前1天（指日历天，下同）以书面的形式发给所有领取采购文件的采购人，但不指明答疑的来源。

3、报价人在每一次收到答复结果后应及时以书面形式通知采购人，确认已收到该答复结果。答复结果作为询价文件的组成部分。

4、询价文件的修改

（1）询价文件发送后，在报价截止时间前的任何时间，采购人可以书面补充通知修改询价文件内容。

（2）上述补充通知将发给所有领取询价文件的报价人，报价人在每一次收到补充通知后应及时以书面形式通知采购人，确认已收到该补充通知。补充通知作为采购文件的组成部分。

特别提示：以上采购文件答疑均需要书面形式，口头或电话咨询等一概作为无效答疑处理。

四、报价文件的编制与递交: 报价文件应打印并装订整齐、签字盖章齐全、密封完好，于报价截止时间前30分钟内在报价地点递交给采购人。

1、报价文件须正本一份，副本二份。

2、报价文件的编制及包装

2.1报价文件应按以下顺序编制、装订成册，并密封递交。报价部分应由报价人的法定代表人（或其经授权的授权委托代理人）签字并逐页加盖报价单位公章及造价员专业资格章确认，其它部分应按格式要求签字和盖章。

报价文件包括：

*资格审查资料：

1)营业执照副本（复印件加盖公章，报价时出示原件，注册资金不低于1000万元）

2)税务登记证（复印件加盖公章，报价时出示原件）

3）资质证书（报价时出示原件）

*报价书（见第四章4.2条）；

*报价表，严格按照采购人提供的工程量清单，并结合图纸报价。规费和税金为不可竞争费用，不接受捐赠和优惠,规费和税金执行蚌埠市《关于营改增后工程招标项目费率调整的通知》规定的比例。

*授权委托书（见第四章4.4条）；

*法定代表人身份证明（见第四章4.5条）

*报价保证金（见第四章4.6条附报价保证金转帐凭证复印件）

* 报价人承诺书（见第四章4.7条）；

*施工现场人员组织表

*类似工程业绩 （格式见本采购文件第四章合同数不少于2份，金额数不少于伍拾万元的合同复印件）

3、报价：报价是指报价人按照本采购文件规定的条件，履行本合同规定的全部责任和义务所发生的全部费用，包括了为实施和完成本合同内容所需的准备工作，苗木采购费、装卸费、运输费、栽植养护费（一级养护一年）、质检资料(含自检)、管理、利润、税金、水电和其他相关费用，以及合同明示和暗示的所有责任、义务和一切风险的全部费用。对于业主单位提供的工程量清单，如报价人没在报名期间内提出质疑，则意味报价人理解采购人对工程所有要求，包括了所有预见和不可预见的费用。

4、报价费用：报价人为准备和进行报价所发生的一切费用自理，报价文件一律不予退还。

五、保证金

1、报价单位必须在报价截止时间前从报价单位基本账户转账提交保证金（为了便于查询到账情况，建议报价人在提交报价文件前24小时转账），并持转账凭证原件报价。未提交或未按规定提交保证金的报价文件无效。保证金金额为：陆万元整，报价截止一日前交纳。

2、报价人转账须在“转账单附言”栏目中注明，绿化景观工程 ”保证金字样。转账账号如下：

开户行：徽商银行蚌埠分行东淮支行

户  名：安徽电子信息职业技术学院

账  号：80300012011100006628

3、未中标的保证金将在中标通知书发出或报价有效期满（先到为准）后15天内退还（不计算利息），中标人的保证金转为履约保证金的。

4、若发生以下一种情况，保证金不退还：

4.1在报价有效期内撤回或修改报价文件的；

4.2未能或拒绝按采购文件的要求提交履约担保的；

4.3在接到中标通知后拒绝签订合同的；

4.4报价人在报价过程中提供虚假资料经证实的；

4.5报价人相互串通报价的。

六、开标

1、开标时间：2016年 8 月 12日 上午 09:00 ，报价人的法定代表人（或委托代理人）必须参加开标会，否则按无效标处理。

2、开标地点：安徽电子信息职业技术学院信息中心南301室

3、属于下列情况之一者将视为无效报价文件，不参与开标：

3.1逾期送达；

3.2报价人法定代表人（或委托代理人）没有参加开标会议；

3.3报价文件未按规定的要求密封和标识；

3.4未按规定提交报价保证金；

3.5有其它违反采购文件有效性、响应性规定的。

七、评标：由采购人组织成立评标小组，评标工作由评标小组负责。

（一）评标原则：公平、公正、科学、择优。

（二）评标办法：

工程满分为100分。采用综合评标法，评标委员会应根据各投标人的综合资信、技术及商务方面进行综合评审，其中商务标为60分、技术标为40分。具体评分标准如下：

1、工程造价（60分）

第一步：超出预算价、不响应工期、质量标准的为废标。

第二步：计算报价得分

A=[1—0.5*（B—C）/C]*60

A取小数点后两位，B为投标人报价，C为经评审通过的有效低价。

有效低价主要审查报价的完整性，各项费用完整性、主材价格是否严重背离市场。

2、技术标（40分）

| 项目 | 内 容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 工程质量保证体系（15分) | 施工质量管理保障体系和控制措施是否满足质量目标实现 | 8分 |
|  | 苗木来源是否可靠，品种规格是否符合设计要求，缺陷责任期内保证成活的措施是否可靠 | 7分 |
| 施工进度计划及保证措施工（15分） | 编制的施工工期是否合理、可靠、切实可行 | 5分 |
|  | 施工机具劳动力保障措施是否健全 | 3分 |
|  | 各种材料进场计划是否周全 | 2分 |
|  | 对影响工期的因素分析是否考虑及应对措施是否合理 | 5分 |
| 安全文明施工措施（5） | 安全保障体系和安全管理制度是否健全 | 3分 |
|  | 文明施工措施是否到位 | 2分 |
| 业绩（5分） | 具有100万及以上绿化工程业绩的每项业绩加1分。 | 3分 |
|  | 拟任项目经理近三年担任过100万元以上绿化工程项目经理的业绩得2分（开标时带原件核对，以原件作为评分依据） | 2分 |
|  | 合 计 | 40分 |

3、综合得分=1+2

4、如报价单位少于三家，经评标委员会认定报价具有竞争力的，可以以采用竞争性谈判方式确定中标单位。

（三）评标委员会认定废标情况：

评标委员会依据采购文件规定审查报价文件是否对采购文件提出的所有实质性要求和条件做出响应，未能实质上响应的报价文件，应作废标处理。

（1）在采购文件格式中要求盖章或相应人签字的位置无单位盖章或相应人签字的，或未按采购文件要求做出承诺的；

（2）未按采购文件规定的格式填写，或响应采购文件实质性要求的内容漏缺或关键字迹模糊、无法辨认的；

（3）报价人递交两份或多份内容不同的报价文件，或在一份报价文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按采购文件规定提交备选报价方案的除外；

（4）未按采购文件要求提交保证金的；

（5）报价文件附有采购人不能接受的条件的；

（6）明显不符合技术规格、技术标准要求的；

（7）不按要求对报价文件进行澄清、说明或者补正的；

（8）报价报价高于采购控制价的；

（9）不符合采购文件中规定的其它实质性要求的。

（10）未按工程量清单计价的

（11）不采用胶印装订的报价文件为废标；

（12）凡是以个人账户转账的报价保证金为废标。

八、决标、中标通知与签订合同

1、决标

1.1采购人根据评标小组的评标报告，确定中标人。

1.2采购人不保证报价价最低的报价人中标，也没有义务对未中标的报价人作任何解释和说明。

2、重新采购和采购中止

所有报价人的报价文件被否决时，采购人将组织重新采购。

3、采购人保留拒绝任何或所有报价的权力

采购人保留在授予合同之前任何时候拒绝任何或所有报价的权力，对受影响的报价人不承担任何责任，也无义务将这样的理由通知受影响的报价人。

4、中标通知

在采购文件规定的报价文件有效期内或在延长后的报价文件有效期内，采购人将以书面形式向中标人发出中标通知书，确认接受其报价。

5、签订合同

中标人应在收到中标通知后 5 天内，派代表前来履行签订合同手续。

九、其他内容

（1）凡参与本次报价的报价人，均被理解为自愿遵守本采购文件条例的单位；

（2）本次采购活动中形成的一切文字，资料都将构成后期签署合同的一部分。

（3）未报名领取采购文件的单位，不得参与本次报价活动。

（4）除合同工作内容以外，中标人不得干扰采购人其他工程施工，否则视为违约，采购人有权解除合同。如采购人需要，中标人应服从采购人指示。

（5）报价人应信誉良好，且必须服从采购人的现场管理人员工作安排，否则视为违约，采购人有权解除合同。

第三章  采购内容及要求

1、采购内容见工程量清单及设计图纸，工程量清单中，综合单价包括了为实施和完成合同内容所需的准备工作，苗木采购费、装卸费、运输费、机械费、水电费、场地整理和垃圾清理工作、栽植养护工作（一级养护一年）、苗木检验资料、管理、利润、税金其他相关费用，以及合同明示和暗示的所有责任、义务和一切风险的全部费用。

2、质量要求：①乙方在报价报价清单后附（园林绿化二级养护质量标准），苗木采购质量必须达到合同清单内要求的参数规格及美观度，无病虫害；② 苗木栽植养护必须达到园林绿化二级养护质量标准；③苗木种植及养护期要求采用三角支架固定。④利用学院自有苗木移栽的，要求成活率同样达95%，养护期一年。⑤银杏林内所有杂草由中标人负责清除一年。

3、不合格苗木不予验收且严禁进入施工现场，栽植养护单位严禁栽植不合格苗木，否则承担一切责任；樱花要确保2017年春季开花，否则作为苗木质量不合格，采购人扣除樱花工程款。

4、养护工作中所需的水泵、洒水车、浇水管、保温膜、草绳、遮阳网、施工机械等一切辅材自备；

5、甲方不提供临设住宿场地，仅提供施工用水源、电源，所有用电、用水管线自备，费用自理；施工过程中，注意成品保护，破坏其他工程，按价赔偿或无条件修复。

6、 此报价适用于  绿化景观工程 工程，供货和栽植周期自 2016年 8月份起实施至合同工作内容履行完毕，期间苗木材料价格波动，机械、劳务工资浮动等均按风险因素考虑，合同价格不予调整；

7、中标单位接到甲方苗木采购计划后，根据甲方需求组织苗木进场，若因中标单位原因导致不能按时供货，所有造成的工期、人员窝工等一切费用由中标单位负责，若因中标单位原因导致不能按时进场，所有造成的工期延误和损失由中标单位负责。

8、报价单位应充分考虑种植季节，相应措施费用包含在报价中，不再另行计取。

9、所有苗木要求全冠苗，银杏要求实生树，验收标准要求苗木高于或等于工程量清单所描述规格，不以规范允许误差作为验收标准。养护期内未成活苗木由中标人负责补种。

第四章  报价报价书文件（格式）

4.1报价文件封面

安徽电子信息职业技术学院                    绿化景观工程

报价文件

项目编号:

报 价 人：                         （盖单位章）

法定代表人：

或其委托代理人：                   （签字或盖章）

本项目拟任项目经理：              （签字或盖章）

４.2报价报价书

致：

1、我方已认真研究了                        采购文件（包括补疑书）的全部内容，愿意以人民币（大写）：         元(¥         )， 的报价总报价（分项报价见已标价的报价表），按上述采购文件规定的条件和要求承包合同规定的全部工作，并承担相关的责任。

2、我方提交的报价文件（包括报价报价书、报价报价表和其它报价文件）在报价有效期 60 天内一直有效，在此期间被你方接受的上述文件对我方一直具有约束力。

3、随同本报价报价书递交报价保证金：陆万元整， 作为我方报价的担保。

4、若我方中标：

（1）我方保证在收到你方的中标通知后，按采购文件规定的期限，及时派代表前去签订合同。

（2）随同本报价报价书提交的报价辅助资料中的任何部分，经你方确认后可作为合同文件的组成部分。

（3）我方保证向你方按时提交采购文件规定的履约保证金，作为我方的履约担保并保证在合同规定的期限内完成合同的全部工作。

（4）我方完全理解你方不保证报价价最低的报价人中标。

报价人：（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：（签名）

日期： 年 月 日

报价人名称：

报价人地址：

报价人电话：

报价人传真：

报价人邮编：

4.4授权委托书

致：

本授权委托书声明：本人            （居民身份证号码：                     ）系                的法定代表人，现委托委托代理人姓名、职务（居民身份证号码：                     ）为我方的委托代理人，代表我方就                       签署报价文件、进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务，特签名如下，以兹证明。

报价单位：（盖单位公章）

授权人（法定代表人）：（签字）

被授权人（附身份证复印件）：（签字）

日    期：

委托代理人身份证复印件正反面

4.5法人身份证明书

- 法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年      月      日

经营期限：    年   月   日----      年  月   日

姓  名：       性别：     年龄：    职  务：

系                        公司的法定代表人。

报价人开户行：

户  名：

账  号：

法定代表人的联系方式：

特此证明！

证明单位：				  （盖章）

法定代表人：            （盖章）

日期：  2014  年    月    日

附法人代表人身份证复印件正反面

4.6报价保证金

报价保证金转帐凭证

（扫描件）

报价人：（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人（签名）：

日期：  年   月  日

4.7报价人承诺书（格式）

1、我单位负责协调处理好地方关系，若处理不好而导致工程工期、质量不能保证，由我单位负全部责任，同时贵单位有权视为我单位违约，有权解除合同；

2、我单位完全响应贵单位因保证工期而提出的加班以及增加工作队伍的要求。

3、我单位保证不拖欠农民工工资，发现一起，则贵单位有权直接从工程款中扣发。

4、我单位完全响应采购文件要求。

报价人：（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人（签名）：

日期：  年   月  日

4.8施工现场人员组织表

| 序号 | 管理人员 职位 | 姓名 | 身份证号码 | 联系方式 | 工种上岗证编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  | / |
| 2 | 安全员 |  |  |  | / |
| 3 | 绿化工5人 |  |  |  |  |

备注：园艺师证或绿化工证复印件，不少于5人

报价人：（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：（签名）

日期：     年   月   日

4.9类似工程业绩

| 序号 | 类似工程名称 | 工作内容 | 中标金额 （万元） | 施工时间 | 发包单位名称 | 承包单位名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：合同数不少于1份，金额数不少于伍拾万元，合同复印件附后。

报价人：（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：（签名）

日期：     年   月   日